## Slide 1: Animal Sounds Game
Jekaterina Dudina 164019IABB Jekaterina Podpovedkina 164703IABB Arseni Krutikov 164120IABB

## Slide 2: Projekti idee
Meie projekti idee on teha mäng laste jaoks, mis võiks õpetada neid loomade hääled tunda saama
Selle mängu sihirühmaks on lapsed vanuses kuni 5 aastat vana

## Slide 3: Projekti plaan
iteratsioon: UI tegimine (Frontend)
iteratsioon: Mängu loogika tegemine (Backend)
iteratsioon: Registreerimise ja reitingi osa tegemine

## Slide 4: iteratsioon
kuni 6.nädalani
me teeme user interface meie mängu jaoks kasutades enamasti html

## Slide 5: 2. iteratsioon
kuni 11.nädalani
teeme mängu loogikat kasutades Java
testime meie loogikat

## Slide 6: 3. iteratsioon
kuni 16.nädalani
teeme registreerimis leht
teeme kõige parimate mängijate reitingi

## Slide 7: Esialgne meeskonnaliikmete tööjaotus
Jekaterina Podpovedkina - UI
Jekaterina Dudina - Loogika
Arseni Krutikov - Server

## Slide 8: Ettekujutus, kuidas (mis kellaajal, vahenditega) tiimitööd tegema hakkate
GitHubi’le registreerimine ja igale liikmele ligipääse andmine